Paula Kieselhorst · Bauprojektkoordination
Mängel, Pläne, Lieferungen und Freigaben je Bauteil und Bauabschnitt zuordnen.
Gleichnamige Bauteile brauchen Gebäudezuordnung; Angebot ist keine Beauftragung.
Bauteil: Haus A Tür T-14. Lichte Breite 90 cm, Anschlag links; Planrevision R6.
Bauteil: Haus B Tür T-14. Lichte Breite 100 cm, Anschlag rechts; gleiche Türnummer in anderem Haus.
Mangel: A-M-208. Dichtung an T-14 fehlt; Fotoabnahme noch ausständig.
Lieferung: REF-LF-902. Anlieferung 2026-11-02 zwischen 07:00 und 09:00, Zufahrt über Lindengasse 18.
Plan: Lindenbogen R6. Ersetzt R5 ausschließlich für Haus A; Haus B bleibt bei R4.
Budget: Nachtrag N-07. 3.480,00 EUR netto angeboten, noch nicht beauftragt.
Passt bestätigt die Farbe, nicht den offenen Nachtrag. Im Chat stehen beide Themen direkt hintereinander.
Ein Foto zeigt T-14 ohne Hausangabe. Die Zuordnung bleibt unsicher, bis Chris aus Haus A antwortet.
Die Lieferzeit ändert sich; die alte PDF bleibt als historische Version vorhanden.
